## План розробки

### Етап 1: Підготовка та архітектура

1.1 Налаштування проєкту

- Ініціалізація MongoDB Atlas для бази даних

- Створення базової структури:

  - Backend (Express.js + Node.js)

  - Frontend (React + Vite)

  - Налаштування WebSocket сервера (Socket.io)

- Підключення Tailwind CSS та Lucide Icons

- Налаштування змінних оточення

1.2 Проєктування бази даних

Колекції:

- Users (користувачі та їх ролі)

- Sessions (активні та завершені сесії)

- Scenarios (збережені тактичні сценарії)

- Maps (метадані завантажених карт)

- TacticalObjects (позиції об'єктів на карті)

1.3 Архітектура WebSocket

- Rooms для окремих сесій

- Events: object-moved, drawing-added, map-updated, sync-request

### Етап 2: Базовий функціонал карти

2.1 Інтеграція карт

- Використати Leaflet.js або Mapbox GL JS для відображення карт

- Реалізувати завантаження власних растрових карт (PNG/JPEG)

- Інтеграція з OpenStreetMap або супутниковими знімками (Mapbox/Google Maps)

- Zoom, pan, масштабування

2.2 Canvas для малювання

- Overlay поверх карти (HTML5 Canvas або SVG)

- Базові інструменти: лінії, стрілки, прямокутники, кола

- Вибір кольору та товщини ліній

- Undo/Redo функціонал

2.3 Backend API

POST /api/maps/upload - завантаження карти

GET /api/maps/:id - отримання карти

POST /api/sessions - створення нової сесії

GET /api/sessions/:id - дані сесії

### Етап 3: Бібліотека тактичних об'єктів

3.1 Створення бібліотеки символів

- Створити або інтегрувати набір тактичних умовних знаків (NATO APP-6 або власні SVG)

- Категорії: піхота, техніка, артилерія, укріплення, логістика

- Можливість фільтрації за типом

3.2 Drag & Drop функціонал

- React DnD або власна реалізація з HTML5 Drag & Drop API

- Перетягування з панелі інструментів на карту

- Rotation та scaling об'єктів

- Групування та мульти-селект

3.3 Властивості об'єктів

- Popup з інформацією про об'єкт

- Редагування назви, позначення

- Зміна кольору (свої/чужі)

### Етап 4: WebSocket синхронізація

4.1 Real-time оновлення

Socket events:

- join-session - підключення до сесії

- object-moved - переміщення об'єкта

- object-added - додавання об'єкта

- object-deleted - видалення об'єкта

- drawing-created - створення малюнка

- drawing-deleted - видалення малюнка

- user-joined/left - управління учасниками

4.2 Управління конфліктами

- Оптимістичні оновлення на клієнті

- Блокування об'єкта під час редагування іншим користувачем

- Відображення курсорів інших учасників

4.3 Список учасників

- Показ активних користувачів сесії

- Ролі: instructor (може все), observer (тільки перегляд)

- Передача прав instructor

### Етап 5: Збереження та відтворення сценаріїв

5.1 Система версій

- Snapshots стану карти в різні моменти часу

- Timeline slider для перегляду історії

- Автоматичне збереження кожні N хвилин

5.2 Експорт/Імпорт

POST /api/scenarios/save - зберегти сценарій

GET /api/scenarios/:id - завантажити сценарій

GET /api/scenarios/:id/history - історія змін

POST /api/scenarios/:id/restore/:timestamp - відкат до версії

5.3 Формат збереження

{

"sessionId": "...",

"mapId": "...",

"timestamp": "...",

"objects": [...],

"drawings": [...],

"metadata": {...}

}

### Етап 6: UI/UX та панелі управління

6.1 Верхня панель (Header)

- Назва сесії (редагується)

- Кнопки: Save, Load, Export, Share

- Індикатор з'єднання (зелений/червоний)

- Список учасників (dropdown)

6.2 Бічна панель (Sidebar) Вкладки:

- Objects - бібліотека тактичних знаків

- Tools - інструменти малювання

- Layers - шари (карта, об'єкти, малюнки)

- Settings - налаштування сесії

6.3 Нижня панель (Timeline - опціонально)

- Slider для перегляду історії

- Play/Pause для автоматичного відтворення

6.4 Контекстні меню

- ПКМ на об'єкті: Edit, Delete, Duplicate, Lock

- ПКМ на карті: Add marker, Measure distance

### Етап 7: Оптимізація та додаткові можливості

7.1 Продуктивність

- Virtualization для великої кількості об'єктів

- Lazy loading для бібліотеки символів

- Compression для WebSocket повідомлень

- Redis для кешування активних сесій

7.2 Додаткові інструменти

- Вимірювання відстані на карті

- Сітка координат

- Масштабна лінійка

- Експорт карти в PNG/PDF

7.3 Мобільна адаптація

- Responsive design

- Touch-friendly controls

- Спрощений інтерфейс для планшетів

### Етап 8: Тестування та деплой

8.1 Тестування

- Unit tests (Jest)

- Integration tests для API

- WebSocket стрес-тестування

- Перевірка синхронізації з множинними клієнтами

8.2 Деплой

- Backend: Railway/Render/DigitalOcean

- Frontend: Vercel/Netlify

- MongoDB Atlas (production cluster)

- WebSocket server окремо або разом з backend

### Технічні рекомендації

Frontend структура:

src/

├── components/

│   ├── Map/

│   │   ├── MapCanvas.jsx

│   │   ├── TacticalObjects.jsx

│   │   └── DrawingLayer.jsx

│   ├── Sidebar/

│   │   ├── ObjectLibrary.jsx

│   │   ├── ToolsPanel.jsx

│   │   └── LayersPanel.jsx

│   ├── Header/

│   └── Timeline/

├── hooks/

│   ├── useWebSocket.js

│   ├── useMapInteraction.js

│   └── useDragDrop.js

├── context/

│   ├── SessionContext.jsx

│   └── MapContext.jsx

└── utils/

├── socketEvents.js

└── mapHelpers.js

Backend структура:

server/

├── controllers/

├── models/

├── routes/

├── socket/

│   ├── handlers/

│   └── rooms.js

├── middleware/

└── utils/

Конкретні підходи до реалізації

1. Редактор карти та робота з картографічними даними

Інтеграція карт: Я б використав Leaflet.js як основу, оскільки він легкий та гнучкий. Для власних растрових карт створив би спеціальний ImageOverlay, який накладається поверх базової карти. Користувач завантажує зображення через форму, на бекенді воно зберігається в MongoDB GridFS або на AWS S3, а метадані (розміри, координати прив'язки) зберігаються в колекції Maps. Для супутникових знімків інтегрував би Mapbox, даючи користувачу перемикач між власними картами та реальними супутниковими даними.

Калібрування власних карт: Коли користувач завантажує растрову карту, йому пропонується вибрати мінімум три контрольні точки на карті та вказати їх реальні координати. На основі цього створюється трансформація для прив'язки пікселів до географічних координат. Це дозволить коректно розміщувати об'єкти та вимірювати відстані.

2. Бібліотека тактичних об'єктів

Організація символів: Створив би ієрархічну структуру категорій з підкатегоріями. Наприклад: "Піхота → Відділення/Взвод/Рота", "Техніка → Броньована/Колісна/Гусенична". Кожен символ зберігається як SVG файл з метаданими в JSON форматі, що описують назву, категорію, розмір за замовчуванням, можливі кольори.

Пошук та фільтрація: У верхній частині панелі об'єктів розмістив би search bar з автокомплітом та чіпси для швидкої фільтрації по категоріях. Також додав би "Recently used" секцію, яка показує останні 5-10 використаних символів для швидкого доступу.

Кастомізація символів: При перетягуванні об'єкта на карту, його можна було б клікнути для відкриття side panel з налаштуваннями: назва підрозділу, чисельність, статус (активний/знищений/відступив), афіляція (свої/противник/нейтральний). Це змінювало б колір та додаткові позначення на символі.

3. Drag & Drop механіка

Реалізація перетягування: Використав би React DnD бібліотеку з HTML5 backend. У панелі об'єктів кожен символ був би обгорнутий у DragSource, а canvas карти став би DropTarget. При початку перетягування створюється ghost image символу, який слідує за курсором. При drop на карті викликається callback, що конвертує координати курсору в координати карти (враховуючи zoom та pan) і створює новий об'єкт.

Переміщення на карті: Після розміщення об'єкта на карті, він стає інтерактивним. При mouseover показується тонка обводка, при mousedown активується dragging mode. Під час переміщення інші учасники сесії бачать напівпрозорий об'єкт, що рухається в реальному часі через WebSocket. При mouseup позиція фіксується і відправляється фінальне оновлення.

Трансформації: При виборі об'єкта навколо нього з'являється bounding box з handlers по кутах для resize та маленькою круглою іконкою зверху для rotation. Drag за handler кута змінює розмір пропорційно, drag за rotation handle обертає навколо центру об'єкта.

4. Інструменти для малювання

Canvas overlay: Створив би окремий HTML5 Canvas layer поверх карти з тим самим zoom та pan синхронізацією. При виборі інструменту малювання (лінія, стрілка, зона) курсор змінюється, і canvas починає слухати mouse events.

Малювання стрілок: Click встановлює початкову точку, рух миші показує preview стрілки, другий click завершує. Стрілка складається з лінії та трикутної головки. Додав би можливість малювати криві стрілки через Bezier curves - клік встановлює контрольну точку, і можна згинати траєкторію.

Зони та області: Для позначення зон використовував би polygon tool - кожен клік додає вершину, подвійний клік або клік на початкову точку замикає полігон. Зона заповнюється напівпрозорим кольором з можливістю вибору штрихування (діагональні лінії, точки) для різних типів зон (небезпечна зона, зона відповідальності тощо).

Текстові мітки: Окремий інструмент для додавання текстових міток на карту. Клік відкриває текстове поле прямо на карті, після введення текст перетворюється на об'єкт з можливістю переміщення. Можна налаштовувати шрифт, розмір, колір, фон.

5. WebSocket синхронізація

Архітектура rooms: Кожна сесія має унікальний ID, який використовується як Socket.io room. При підключенні клієнт відправляє join-session event з sessionId та userId. Сервер додає socket до відповідної room і відправляє клієнту поточний стан карти (всі об'єкти, малюнки).

Оптимізація трафіку: Для об'єктів, що рухаються, не відправляв би кожен mouse move event, а використав би throttling - максимум 10-15 оновлень на секунду. Для завершених дій (переміщення завершено, малювання закінчено) відправляв би повну інформацію. Compression через Socket.io middleware зменшив би розмір повідомлень.

Конфлікти та блокування: Коли користувач починає редагувати об'єкт, відправляється event object-locked з object ID та user ID. Інші клієнти отримують це і робить об'єкт "read-only" з візуальною індикацією (червона обводка + ім'я користувача). Після завершення редагування відправляється object-unlocked.

Відображення курсорів: Кожен клієнт періодично (throttled) відправляє координати свого курсору. Сервер broadcast їх іншим учасникам room. На карті з'являються кольорові курсори з іменами користувачів, що показують, куди дивляться інші учасники.

6. Система збереження та timeline

Snapshots: Реалізував би це через систему автоматичних та ручних збережень. Кожні 2-3 хвилини (якщо були зміни) створюється snapshot - повний стан карти зберігається в MongoDB з timestamp. Користувач також може натиснути "Save checkpoint" для створення іменованого snapshot.

Delta compression: Для економії місця, після першого повного snapshot, наступні зберігали б лише зміни (delta) - які об'єкти додано, видалено, переміщено. При завантаженні відбувається replay всіх delta операцій від останнього повного snapshot.

Timeline UI: Внизу екрану з'явився б тонкий slider з позначками для кожного snapshot. При драгу повзунка карта оновлюється в real-time, показуючи стан на обраний момент. Можна натиснути play button, і карта автоматично відтворить всі зміни як анімацію з налаштовуваною швидкістю.

Branching scenarios: Додав би можливість створювати відгалуження від певного snapshot - "What if" сценарії. Користувач відкочується до певного моменту, вносить інші зміни, і це зберігається як окрема гілка з можливістю перемикання між варіантами.

7. Інтерфейс та панелі управління

Адаптивна sidebar: Бічна панель мала б три стани: повністю відкрита (400px), згорнута з іконками (60px), повністю прихована. Переключення через кнопку hamburger або drag за край панелі. При згортанні показуються лише іконки категорій з tooltips.

Header функціонал: У верхній панелі розмістив би: ліворуч - назву сесії (inline editable), посередині - toolbar з основними діями (Save, Undo/Redo, Share), праворуч - список учасників (аватари з присутністю online), настройки та exit.

Share модал: Кнопка Share відкривала б модальне вікно з кількома опціями: згенерувати посилання для запрошення (з можливістю вибору прав доступу), експортувати як статичне зображення PNG/PDF, експортувати сценарій у JSON для обміну з іншими платформами.

Layers panel: У вкладці Layers користувач міг би керувати видимістю різних шарів: базова карта (можна вибрати тип), тактичні об'єкти (з можливістю фільтрації по категоріях), малюнки (стрілки, зони, текст), сітка координат, масштаб. Кожен шар має checkbox видимості та slider прозорості.

8. Додаткові інструменти

Вимірювання відстані: Активація інструменту "Measure" змінює курсор на crosshair. Клік встановлює початкову точку, рух миші показує лінію з підказкою в метрах/кілометрах. Можна додавати проміжні точки для ламаної лінії, подвійний клік завершує вимірювання. Результат можна зберегти як об'єкт на карті.

Сітка координат: Overlay з координатною сіткою UTM або lat/lng, яка автоматично підлаштовується під zoom level. На низькому zoom показуються грубі квадрати (10км), при збільшенні деталізація зростає. Можна копіювати координати будь-якої точки правим кліком.

Експорт карти: Функція "Export as Image" захоплювала б поточний viewport карти разом з усіма об'єктами та малюнками, рендерила б це на окремому canvas з високою роздільністю та дозволяла завантажити як PNG. Для PDF створювався б багатосторінковий документ з картою, легендою та списком об'єктів.

Історія дій: У нижньому правому куті маленький collapsible panel "Activity log", де показуються останні дії: "User A додав об'єкт Танк Т-64 о 14:32", "User B намалював стрілку о 14:33". Це допомагає координувати роботу команди.

9. Оптимізація для performance

Рендеринг великої кількості об'єктів: Коли на карті більше 100-200 об'єктів, використовував би spatial indexing (R-tree) для рендерингу лише тих об'єктів, що знаходяться у поточному viewport. При zoom out дрібні об'єкти групувалися б у кластери з числовим індикатором.

Canvas vs SVG вибір: Для статичних об'єктів використовував би SVG для збереження чіткості при zoom, але для динамічних елементів під час drag або real-time синхронізації перемикався б на Canvas для кращої продуктивності.

WebSocket reconnection: Реалізував би автоматичне перепідключення при розриві з'єднання з exponential backoff. При reconnect клієнт запитує у сервера стан з останнього відомого timestamp, щоб отримати пропущені зміни та синхронізуватися.

Lazy loading бібліотеки: Спочатку завантажувались би лише іконки категорій та preview перших 20 символів. При скролі бібліотеки або пошуку дозавантажувались би додаткові символи chunks по 50 штук.

10. Мобільна адаптація

Touch-friendly контроли: На планшетах збільшив би розмір інтерактивних елементів до мінімум 44x44px (Apple guidelines). Для zoom використовував би pinch gesture, для pan - двопальцевий drag, для rotation об'єктів - two-finger rotate gesture.

Спрощений UI для мобільних: На екранах менше 768px sidebar перетворилась би на bottom sheet, що висувається знизу. Toolbar переїхав би у floating action button з радіальним меню. Основний простір повністю віддавався б карті.

Progressive Web App: Додав би Service Worker для offline роботи з кешованими картами та можливістю встановлення як PWA. Користувачі могли б завантажити карти заздалегідь і працювати без інтернету, з синхронізацією при відновленні з'єднання.